УТВЕРЖДЕНА

Постановлением  Администрации

Новоигирминского городского поселения

от «_6_» марта 2014 года № 86

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

НОВОИГИРМИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2014-2018 ГОДЫ

р.п. Новая Игирма

2014 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»  НОВОИГИРМИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно - программа, муниципальная программа)

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Новоигирминского муниципального образования на 2014-2018 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Новоигирминского городского поселения |
| Цель программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Новоигирминского муниципального образования |
| Задачи программы | 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде Новоигирминского муниципального образования. 2. Стимулирование населения Новоигирминского городского поселения к использованию приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды. 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Новоигирминского муниципального образования. 4.Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Новоигирминского муниципального образования. |
| Целевые показатели программы | 1. Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета многоквартирных домов : электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения. 2. Установка населением приборов учета потребления энергетических ресурсов. 3. Условия для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере и в системе коммунальной инфраструктуры. |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды. 2.Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Новоигирминского муниципального образования. 4. Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе. 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Новоигирминского муниципального образования. |
| Сроки реализации программы | 2014-2018 годы, реализуется в один этап |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования составляет: 5 892, 9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 326,0 тыс. рублей; 2015 год – 1 438,1 тыс. рублей; 2016 год – 1 308,7 тыс. рублей; 2017 год – 1 523,1 тыс. рублей; 2018 год – 1 523,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет –5 666,9 тыс. рублей 2014 год – 326,0 тыс. рублей; 2015 год – 1 212,1 тыс. рублей; 2016 год – 1 308,7 тыс. рублей; 2017 год – 1 410,1 тыс. рублей; 2018 год – 1 410,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 226 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 226 тыс. рублей; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Оснащение многоквартирных домов Новоигирминского муниципального образования коллективными (общедомовыми) приборами учета до 100%. 2. Установка жителями многоквартирных домов приборов учета потребления энергетических ресурсов до 80%. 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры Новоигирминского муниципального образования. |

- Цель и задачи программы, сроки реализации программы

Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Новоигирминского муниципального образования.

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде  Новоигирминского муниципального образования.

2. Стимулирование населения Новоигирминского муниципального образования к использованию приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды.

3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Новоигирминского муниципального образования.

4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Новоигирминского муниципального образования.

5. Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новоигирминского муниципального образования

Срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы, реализуется в один этап.

2. Основные мероприятия программы

2.1 Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды

В целях повышения уровня охвата приборами учета и регулирования потребления энергетических ресурсов многоквартирных домов Новоигирминского городского поселения, исполнения требований статьи 13 Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении» по обеспечению учета используемых энергетических ресурсов, предусмотрена  «реализация «пилотных проектов»  внедрения систем интеллектуального учета  энергетических ресурсов в жилищном фонде».

- Установка коллективных (общедомовых) приборов учета

используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии и установка приборов регулирования потребления энергетических ресурсов;

- Обеспечивать передачу данных о фактическом потреблении

энергетических ресурсов и воды по каналам связи на единый диспетчерский пункт;

- Установка автоматизированной информационно-измерительной

системы коммерческого учета электроэнергии - АИИС КУЭ для контроля потребления электрической энергии

Диспетчерский пункт может быть организован в установленном законодательством порядке на базе управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, осуществляющих свою деятельность.

2.3 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере

Новоигирминского муниципального образования

Реализация  основного мероприятия   «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Новоигирминского муниципального образования» предусматривает выполнение  следующих мероприятий:

1. Проведение энергетического обследования бюджетных структур муниципальной собственности Новоигирминского муниципального образования;

2. Внедрение системы автоматизированного сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов на объектах муниципальной  собственности  Новоигирминского муниципального образования;

3. Содействие  в реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере.

В соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2011 года  261-ФЗ «Об энергосбережении», начиная с 1 января 2010 года, бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребляемых ими электрической энергии, тепловой энергии, воды, мазута, природного газа, угля, дизельного и иного топлива  в течение пяти лет не менее чем на 15% от объемов фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Для определения перечня технических и технологических мероприятий, реализация которых позволит выполнить требования законодательства по снижению энергопотребления, необходимо в обязательном порядке проведение энергетических обследований бюджетных структур муниципальной собственности Новоигирминского муниципального образования.

2.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Новоигирминского муниципального образования

Реализация основного мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области» предусматривает выполнение  следующих мероприятий:

- Софинансирование проектов регулируемых организаций,

направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения.

- Приобретение усовершенствованного оборудования для объектов

коммунальной инфраструктуры.

2.8 Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории

Новоигирминского муниципального образования

В рамках основного мероприятия «Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории  Новоигирминского муниципального образования предусмотрена  реализация следующих мероприятий:

1) строительство и реконструкция электрических сетей на территории Новоигирминского муниципального образования;

2) строительство и реконструкция трансформаторных подстанций на территории Новоигирминского муниципального образования;

Данные мероприятия реализуются в целях:

- обеспечения устойчивого централизованного электроснабжения.

- Ресурсное  обеспечение  программы

Общий объем финансирования программы в 2014-2018 годах составит:

за счет всех источников финансирования – 5 892,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет планируемых средств местного бюджета –5 666,9 тыс. рублей.

за счет планируемых внебюджетных средств – 226 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы

При реализации программы в установленном порядке могут быть использованы:

а) средства, переданные из областного бюджета;

б) иные внебюджетные средства, в том  числе:

средства организаций коммунального комплекса, субъектов электроэнергетики;

средства энергосервисных организаций, предусмотренные на соответствующие цели.

Объемы финансирования и мероприятия программы подлежат ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в программу.

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. рублей | Планируемые сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Установка КТП (комплексная трансформаторная подстанция) на ТП 32 мкр. Восточный, ТП 1 в районе 23 дома III квартала.( 2 комплекса 120 тыс. руб, работа подрядчика 1136,35 руб./день х 5дней=5681,75 руб.) | 125,7 | 2015 | 18,3 тыс. кВт/час | 41,2 |
| 2. | Замена провода на установках наружного освещения от общей протяжённости (44,32 км) 50% электрических сетей на провод СИП-4(СИП-2А) 2х16.(материал 1м-58,91рубх22,16 км=1305,5 тыс. руб.; работа подрядчика 1377,75 руб. одна опора х 410 опор=564,9 тыс. руб.) | 1870,4 | 2015-2018 | 54,8 тыс. кВт/час | 123,4 |
| 3. | Замена подводящего электрокабеля к зданию Администрации Новоигирминского городского поселения ул. Пионерская,29 на провод СИП-4(СИП-2А) 2х16 (материал 1 м-58,91 руб. х 40 м=2356,4; работа подрядчика 1377,75 руб.) | 3,7 | 2015 | 1,02 | 2,04 |
| 4. | Полная замена опор и проводов с изменением схемы в дачных кооперативах Железнодорожник 1, Железнодорожник 2, Рябинушка -180 м, 6 опор УНО (СИП -4 (СИП-2А) 2 х 16 , материал 180 м х 58,91= 10603,8 руб, электрооборудование на 6 УНО = 10800 руб. работа подрядчика 6818,19 руб/день х 30 дней =204545,7 руб.) | 226 | 2014 | 1,45 тыс. кВт/час | 3,3 |
| 5. | Замена опор наружного освещения в мкр. Речной-3,05 км, ул. Брусничная- 0,4 км, ул. Приморская- 1,3 км, ул. Новосёлов-1,1 км. Всего 5850 метров, примерно 195 установок наружного освещения. ( материал: провод СИП-4 (СИП-2А) 2х16 -5850 м. х 58,91 руб.=344,6 тыс. руб., электрооборудование на 195 УНО= 351 тыс. руб., работа подрядчика 268,66 тыс. руб.) | 964,3 | 2015-2018 | 1,31 | 2,9 |
| 6. | Замена КТП (комплексная трансформаторная подстанция) ул. Пионерская, проезд Железнодорожный (КОС), III квартал (котельная № 2). (3 комплекса 180 тыс. руб., работа подрядчика 2272,7 руб/день х 10 дней=22728 руб.) | 202,8 | 2017-2018 | 17,26 | 38,8 |
| 7. | Ежегодное обслуживание УНО (установок наружного освещения) дорог, улиц, переулков Новоигирминского городского поселения 820-845 опор уличного освещения ( без приобретения электрооборудования) | 2500 | 2014-2018 |  |  |

Расчет произведен согласно рыночным ценам 2013 г.