**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН**

**НОВОИГИРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «20» сентября 2020 г. № 440**

**р.п. Новая Игирма**

«Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство

территории Новоигирминского

городского поселения на 2022 – 2024 годы»

 В соответствии с требованиями ст. 14 п. 15, 26, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Думы Новоигирминского городского поселения от 26 марта 2015 г. № 193 «О внесении изменений в Нормы и Правила благоустройства на территории Новоигирминского городского поселения», Решением Думы Новоигирминского городского поселения от 26 октября 2017 г. № 7 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоигирминского городского поселения», Постановлением Администрации Новоигирминского городского поселения от 12 сентября 2013г. № 222 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоигирминское городское поселение», Уставом Новоигирминского муниципального образования, Администрация Новоигирминского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Новоигирминского городского поселения на 2022 – 2024 годы» (Приложение к настоящему постановлению).

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте в сети Интернет Новоигирминского городского поселения http://new-igirma.irkmo.ru и в периодическом издании Новоигирминского муниципального образования «Игирминский вестник».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Новоигирминского городского поселения от 31 августа 2018 г. №540 со дня вступления настоящего постановления.

4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на Главу Новоигирминского городского поселения.

**Глава Новоигирминского**

**городского поселения Н.И. Сотников**

Исп. Л.А. Пянзина

Рассылка: в дело, регистр, прокуратура, финуправление района, отдел МХ НГП.

 Приложение

к постановлению администрации

Новоигирминского

 городского поселения

от «20.09» сентября 2021 года № 440

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории**

**Новоигирминского городского поселения**

 **на 2022 – 2024 годы»**

р.п. Новая Игирма

2021 год.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НОВОИГИРМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 – 2024 годы»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальной программа «Благоустройство территории Новоигирминского городского поселения на 2022-2024 годы» (далее – Программа). |
| Заказчик Программы | Администрация Новоигирминского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области |
| Разработчик Программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Новоигирминского городского поселения  |
| Основания для разработки Программы | Ст. 14 п. 15, 26, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Думы Новоигирминского городского поселения от 26 марта 2015 г. № 193 «О внесении изменений в Нормы и Правила благоустройства на территории Новоигирминского городского поселения», Решением Думы Новоигирминского городского поселения от 26 октября 2017 г. № 7 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоигирминского городского поселения», Постановлением Администрации Новоигирминского городского поселения от 12 сентября 2013г. № 222 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоигирминское городское поселение», Уставом Новоигирминского муниципального образования. |
| Исполнители Программы | Администрация Новоигирминского городского поселения; иные предприятия и организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность, связанную тем или иным образом с реализацией программы. |
| Цель программы | Повышение уровня комфортных условий и эстетической привлекательности городского поселения для проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содержание территории городского поселения в надлежащем состоянии.2. Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства, спортивных и игровых сооружений.3. Повышение качества содержания и улучшения состояния зеленых насаждений на территории городского поселения.4. Содержание уличного освещения, повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения.5. Улучшение качества освещения улиц.6. Благоустройство кладбищ, создание комфортных условий для посещения мест захоронений.7. Благоустройство территории места отдыха и досуга населения. |
| Целевой показатель (индикатор) | 1. Удельный вес площади благоустроенной территории городского поселения к общей площади территории городского поселения, подлежащей благоустройству. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022 – 2024 годы |
| Объемы иисточникифинансированияпрограммы (с разбивкой по годам) | При реализации программы предусматриваются   средства бюджета Новоигирминского муниципального образования и возможность привлечение внебюджетных источников финансирования. Общий объем финансирования в   2022 - 2024 годах составит 14787,62 тыс. рублей, в том   числе:     2022 год – 4902,24 тыс. рублей;                           2023 год – 4 930,84 тыс. рублей;2024 год – 4 954,54 тыс. рублей. |
| Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы | 1. Увеличение удельного веса площади

благоустроенной территории городского поселения к общей площади территории городского поселения, подлежащей благоустройству.1. Повышение уровня благоустроенности

территории городского поселения.1. Повышение качества условий проживания

населения городского поселения.1. Повышение уровня культуры жителей

городского поселения.1. Организация дополнительных мест отдыха и

досуга , спортивно игровых площадок. |

 **1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по санитарному содержанию, озеленению территории городского поселения, устройству уличного освещения, установке малых архитектурных форм.

Общая территория Новоигирминского городского поселения составляет 26 005,6 га, в том числе жилой застройки 421,9 га. Площадь жилой застройки многоквартирных домов 2 этажа и более 164815 м2, в том числе площадь придомовой территории составляет 113094 м2.

Численность населения на 01.01.2021 года составляет 8 954 человек.

Содержанию по благоустройству подлежат 57 придомовых территорий многоквартирных домов (от 2 этажей и более). Благоустроено и оборудовано детскими спортивными игровыми комплексами 11 придомовых территорий, малыми игровыми формами 10 придомовых территорий. Подлежат благоустройству не менее 30 придомовых территории.

Благоустройство в жилых микрорайонах и кварталах включает в себя уборку территории, установку детских игровых площадок, благоустройство мест отдыха. Благоустройством территории занимается администрация Новоигирминского городского поселения и Управляющие компании микрорайонов многоквартирных домов р.п. Новая Игирма.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения решением Думы поселения утверждены Правила благоустройства, чистоты и порядка на территории Новоигирминского муниципального образования.

На протяжении последних лет в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Новоигирминского городского поселения на 2019 - 2021 годы» в достаточной мере производились работы по санитарной очистке, озеленению территории городского поселения, валке сухостойных деревьев, установке дополнительного уличного освещения пешеходных тропинок, обустройству детских игровых площадок, благоустройство парковых зон.

Все это положительно сказывается на привлекательности Новоигирминского городского поселения.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории Новоигирминского городского поселения. В 2016 - 2021 годах выполнены следующие мероприятия (работы):

- освещена ул. 8 марта;

- восстановлена электролиния в мкр. Химки дом № 5;

- убрано более 70 несанкционированных свалок в черте городского поселения и вдоль минерализованной полосы городского поселения;

- произведен капитальный ремонт стадиона на ул. Пионерской, спортивного корта и деревянного ограждения фонтана в микрорайоне Химки, построен новый корт в 3 квартале возле домов № 24 и № 74;

- оформлено оказание услуг регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Новоигирминского городского поселения;

- произведена посадка хвойных и лиственных деревьев в черте городского поселения;

- оборудованы 8 спортивно-оздоровительных площадки в районах одноэтажных жилых домов;

- приобретено и установлено 11 уличных игровых комплексов.

Снесены и утилизированы аварийные здания ДК «Русь» и д/с «Алёнушка» м-он «Киевский».

Все изложенные мероприятия были произведены с помощью неравнодушных жителей Новоигирминского городского поселения, спонсорской помощью градообразующих предприятий и за счет выделенных бюджетных средств Новоигирминского муниципального образования.

В то же время в вопросах благоустройства территории Новоигирминского городского поселения имеется ряд проблем. Имеющиеся объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства территории Новоигирминского городского поселения и состояние транспортной инфраструктуры на территории городского поселения, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Поселковое кладбище является объектом похоронного назначения и социально значимыми. На сегодняшний день остается проблемным вопросом содержания территории места захоронения (кладбища). Недостаточное количество проездов между захоронениями препятствует своевременному и качественному вывозу мусора, что приводит к потере эстетического вида захоронений и к отрицательному воздействию кладбища на окружающую среду. На кладбище требуется ежегодное поддержание в удовлетворительном состоянии малых архитектурных форм, устройство и ремонт ограждений, их покраска, опиловка сухих и аварийных деревьев, ремонт контейнерных площадок, завоз песка для нужд посетителей кладбища.

Для решения данных проблем необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Новоигирминского городского поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Кроме этого, в настоящее время в городском поселении имеются территории, которые до настоящего времени не обустроены.

Для обеспечения санитарного состояния городского поселения необходимо производить ежедневно работы по очистке территорий от мусора, очистке и подметанию тротуаров, уборке площадей, парков, мест общего пользования жителей.

Опоры установок наружного освещения требуют замены, а это около 70% всего уличного освещения.

На территории частного сектора отсутствуют контейнеры для мусора, что приводит к образованию несанкционированных свалок.

Вопросы обеспечения комфортности проживания жителей в городском поселении, устройством элементов благоустройства, в силу существующего ограничения бюджетного финансирования наиболее целесообразно решать программно-целевым методом, с определением целевых показателей результативности, позволяющих ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и вносить соответствующие корректировки.

Начиная с 2018 года в Новоигирминском городском поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству территории городского поселения. Разрабатываются и осуществляются мероприятия таких муниципальных программ:

- «Обустройство мест массового отдыха населения на водных объектах на территории Новоигирминского муниципального образования на 2018-2023 годы»;

-«Развитие физической культуры и спорта Новоигирминского городского поселения на 2018-2022 годы»;

- «Развитие жилищного строительства в Новоигирминском городском поселении Новоигирминского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области на 2018-2022 годы»;

- «Формирование современной городской среды на территории Новоигирминского городского поселения на 2018-2024 годы»;

- «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоигирминского городского поселения на 2021-2023 гг.»;

- «Обустройство и техническое переоснащение пешеходных переходов на территории Новоигирминского городского поселения на период 2021-2023годы»;

- «Охрана окружающей среды на 2018-2022 годы на территории Новоигирминского муниципального образования».

Разработка и реализация муниципальной программы позволит улучшить внешний облик городского поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния на территории городского поселения, комфортного проживания жителей Новоигирминского городского поселения.

**2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Целью муниципальной программы является повышение уровня комфортных условий и эстетической привлекательности городского поселения для проживания населения.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1) содержание территории городского поселения в надлежащем состоянии, создание комфортных условий для проживания граждан на территории Новоигирминского городского поселения;

2) организация благоустройства и санитарного содержания территории Новоигирминского городского поселения;

3) содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства Новоигирминского городского поселения.

4) повышение качества содержания и улучшения состояния зеленых насаждений на территории Новоигирминского городского поселения;

5) содержание уличного освещения, повышение надежности и долговечности сетей установок наружного освещения.

6) благоустройство поселкового кладбища, создание комфортных условий для посещения мест захоронений.

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках мероприятий (приложение 1).

Целевым показателем муниципальной программы является удельный вес площади благоустроенной территории городского поселения к общей площади территории городского поселения, подлежащей благоустройству.

Динамика целевого показателя представлена в таблице 1.

Таблица 1. Сведения о значениях целевого показателя муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение за 2021год (оценка) | Значения целевых показателей |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный вес площади благоустроенной территории городского поселения к общей площади территории городского поселения, подлежащей благоустройству | % | 75% | 80 % | 85% | 90% |

Срок реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы.

 **3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансированием программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета поселения и в зависимости от достигнутых результатов;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

2) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

 **4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Новоигирминского муниципального образования и внебюджетных источников финансирования. поселения.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 14 787,62 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2022 год – 4902,24 тыс. рублей;

 2023 год – 4 930,84 тыс. рублей;

 2024 год – 4 954,54 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

1. **ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является увеличение удельного веса площади благоустроенной территории городского поселения к общей площади территории городского поселения, подлежащей благоустройству с 70% в 2018 году до 90% в 2021 году.

Исходными данными для расчета показателя результативности муниципальной программы является информация о площади благоустроенной территории Новоигирминского городского поселения.

При расчете данного показателя результативности учитывается площадь благоустроенной территории Новоигирминского городского поселения.

Показатель определяется в процентах от общей площади территории Новоигирминского городского поселения и рассчитывается по формуле:

Уд = Sблаг. / Sобщ. \* 100%,

Уд= 43372,4/117725\*100%,

Уд=37%

где

Уд - удельный вес площади придомовой благоустроенной территории Новоигирминского городского поселения (процент);

Sблаг. - площадь придомовой благоустроенной территории Новоигирминского городского поселения – 43372,4 м2;

Sобщ. – общая площадь придомовой территории городского поселения 117725м2.

 Приложение 1

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории Новоигирминского

 городского поселения на 2022– 2024 годы»

**Система мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Новоигирминского**

**городского поселения на 2022 - 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | в том числе по годам: | Показатель результативности |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель: Повышение уровня комфортных условий и эстетической привлекательности городского поселения для проживания населения** |   |
| 1.1. | **Задача 1. Уличное освещение территории городского поселения** | Повышение качества условий проживаниянаселения городского поселения. |
| 1.1.1. | Обслуживание установок наружного освещения (текущий ремонт электрооборудования: з/пл. электромонтеру в месяц 21948,28 рублей, за год 263379,36 рублей). | 792,00 | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
| 1.1.2. | Расчет за электроэнергию здания администрации НГП (в месяц: 2234 кВт в мес. \*3,604\*20% руб.=8051,336\*12 мес.= **96616,032** рублей) и уличного освещения НГП (УНО -940 опор: 58120 кВт в мес.\*3,22488\*20\*= 224916,03\*12 мес.= **2698992,36** рублей).  | 8096,97708 | 2698,992 | 2698,992 | 2698,992 |
|   | **Итого по задаче 1:** | **8888,97** | **2962,99** | **2962,99** | **2962,99** |
| 1.2. | **Задача 2. Уборка и вывоз ТБО** | Повышение уровнякультурыжителей городскогопоселения.Повышение уровня благоустроенноститерритории городского поселения. |
| 1.2.1. | Летняя уборка площадей, улиц, парков, несанкционированных свалок и т.д. (300 000,00 руб. для Управляющих Компаний на летний период; вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) 117000,00 руб. спецтехникой исполнителя) | 1251,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 |
| 1.2.2. | Обслуживание и содержание поселковой свалки (очистка минерализованной полосы вокруг свалки 120000,00 руб.; трамбовка ТКО спец автотехникой 270000,00 руб.) временное хранение до 12 мес. | 1170,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
|  | **Итого по задаче 2:** | **2421,00** | **807,00** | **807,00** | **807,00** |
| 1.3. | **Задача 3. Поселковое кладбище** |
| 1.3.1. | Содержание мест захоронения (поселкового кладбища) . | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.3.2. | Оборудование мест захоронения (расширение кладбища) | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **Итого по задаче 3:** | **900,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 1.4. | **Задача 4. Летняя занятость детей** |
| 1.4.1. | Летняя занятость детей | 241,85 | 78,65 | 80,25 | 82,95 |
|  | **Итого по задаче 4:** | **241,85** | **78,65** | **80,25** | **82,95** |
| 1.5. | **Задача 5. Устройство и оформление праздничных мероприятий:** |
| 1.5.1. | Устройство горки-2 ед., установка елки-2 ед. и оформление осветительными приборами елки-2 ед. в мкр. Химки, III квартал (сметная стоимость) . | 252,00 | 80,00 | 84,00 | 88,00 |
| 1.5.2. | Устройство подиума, оформление аншлагов к праздничным мероприятиям. | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **Итого по задаче 5:** | **552,00** | **180,00** | **184,00** | **188,00** |  |
| 1.6. | **Задача 6. Обустройство парковой зоны** |  |
|  1.6.1. | Противоклещевая акарицидная обработка территорий мест отдыха и пребывания населения | **370,80** | 123,60 | 123,60 | 123,60 |   |
|  | **Итого по задаче 6:** | **370,80** | 123,60 | 123,60 | 123,60 |  |
| 1.7. | **Задача 7. Содержание и восстановление зеленых насаждений** |
| 1.7.1. | Озеленение с посадкой деревьев, устройство газонов, клумб | 68,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 |   |
|  1.7.2. | Обрезка деревьев и кустарников с формированием кроны | 80,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 |   |
|  | **Итого по задаче 7:** | **148,00** | **45,00** | **48,00** | **55,00** |  |
| 1.8. | **Задача 8. Приобретение и установка пандуса** |
| 1.8.1. | Пандус для подъема и спуска колясок: телескопический, трехсекционный - длина 150 см, для установки: почта III квартал, поликлиника Химки, ЖЭУ Химки, ЖЭУ Киевский в количестве 4 шт.  | 440,00 | 140,00 | 150,00 | 150,00 |  |
|  | **Итого по задаче 8:** | **440,00** | **140,00** | **150,00** | **150,00** |  |
| 1.9. | **Задача 9. Уличные спортивно-игровые площадки**  |
| 1.9.1. | Установка детских игровых комплексов и тренажеров по адресам: Химки, д.8-4; 3 квартал между домами 14. 15 16; 3 квартал между домами 21;23;74. | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Благоустройство придомовыхтерриторий |
| 1.9.2. | Текущий ремонт уличных, детских, спортивных, игровых комплексов в поселении (15 комплексов) | 105,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
|  | **Итого по задаче 9:** | **255,00** | **80,00** | **85,00** | **90,00** |
| 1.10. | **Задача 10. Прочие** |
| 1.10.1. | Прочие мероприятия (транспортные услуги) | 120,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |  |
| 1.10.2. | Прочие материалы (краска, гвозди) | 300,00 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.10.3. | Прочие услуги (обслуживание двух фонтанов) | 150,00 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | **Итого по задаче 10:** | **570,00** | **185,00** | **190,00** | **195,00** |  |
|  | **ВСЕГО:** | **14787,62** | **4902,24** | **4930,84** | **4954,54** |  |

 Составила муниципальную программу Пянзина Л.А., ведущий специалист сектора ЖКХ отдела муниципального хозяйства администрации Новоигирминского городского поселения.