**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН**

**НОВОИГИРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20 сентября 2021 г. № 439**

**р.п. Новая Игирма**

**«**Об утверждение муниципальной

программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры в

Новоигирминском муниципальном

образовании на 2022-2024 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 годы № 282-пп, во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Новоигирминского городского поселения от 12 сентября 2013 № 222 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоигирминское городское поселение», Уставом Новоигирминского муниципального образования, Администрация Новоигирминского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Новоигирминском муниципальном

образовании на 2022-2024 годы», (Приложение к настоящему постановлению).

 2. Считать утратившим силу постановление администрации Новоигирминского городского поселения от 11 марта 2019 года №127 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Новоигирминском муниципальном образовании на 2019-2021 годы»;

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте в сети Интернет Новоигирминского городского поселения http://new-igirma.irkmo.ru и в периодическом издании Новоигирминского муниципального образования «Игирминский вестник».

 4. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой.

Глава Новоигирминского

городского поселения Н.И. Сотников

Исп. Ю.Г.Обляхова

Рассылка: в дело, регистр, прокуратура, отдел МХ, финуправление района.

Приложение к

Постановлению Администрации

Новоигирминского городского поселения

от «20 » сентября 2021 года № 439

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ**

**КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**В НОВОИГИРМИНСКОМ**

**МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

 **НА 2022-2024 ГОДЫ»**

**р.п. Новая Игирма**

**2021 год**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В НОВОИГИРМИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»**

 **НА 2022-2024 ГОДЫ**

(далее соответственно - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Новоигирминском муниципальном образовании на 2022 – 2024 годы»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Новоигирминского городского поселения |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства администрации Новоигирминского городского поселения |
| Цель муниципальной программы | Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Новоигирминского муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов тепло-, водоснабжения; 2.Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов водоотведения;3. Капитальный, текущий ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального комплекса.  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  2022 - 2024 годы  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Увеличение реконструируемых,модернизированных и технически перевооруженных объектов тепло-, водоснабжения, ед.;2. Увеличение реконструируемых,модернизированных и технически перевооруженных объектов водоотведения, ед.;3.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 5005,00 тыс. рублей, в том числе:2022 год – 2405,00 тыс. рублей;2023 год – 1700,00 тыс. рублей;2024 год – 1 100,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы  |  1.Увеличение реконструируемых,модернизированных и технически перевооруженных объектов тепло-, водоснабжения на 1 ед., ежегодно; 2. Увеличение реконструируемых,модернизированных и технически перевооруженных объектов водоотведения на 1 ед., ежегодно;3.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 2% ежегодно. |

1. **Инженерно-технический анализ.**

В результате проводимой в последние годы планомерной работы по развитию коммунальной инфраструктуры Новоигирминского муниципального образования удалось:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. год
 | 1.Приобретение: электронасосных агрегатов: ЭЦВ 6-10-120 в кол-ве 2 шт., ЭЦВ 8-40-90 в кол-ве 2 шт., станции СУ и З Каскад 5-20А и кабель Гидротек КРВ 4\*10 в кол-ве 90 м. для водозабора мкр. Химки р.п. Новая Игирма: Закупка труб, производство подготовительных работ.2. Строительство тепловой сети Ду-250 от проектной точки УП-9 со стороны щеповой котельной на 5 котлов (кад. № 38:12:020105:15) расположенной по адресу: п. Новая Игирма, р-н промплощадки ОАО «Игирминский ОЛПХ» до угольной котельной (кад. № 38-38-06/001/2009-304), расположенной по адресу: п. Новая Игирма, квартал 3, д. 39.3.Текущий ремонт энергетического оборудования очистных сооружений № 24. Ремонт бункера топливоподачи в котельной № 2 энергетического оборудования очистных сооружений № 2. 5. Ремонт котельного оборудования в котельной № 2.6. Текущий ремонт канализационного трубопровода по адресу: 3 квартал от д. 16 до д/с Березка.7.Текущий ремонт водовода по адресу: 1 квартал, ВК8-ВК9.8. Текущий ремонт скважин водозабора 3 квартал р.п. Новая Игирма.9. Текущий ремонт канализационного трубопровода 3 квартал р.п. Новая Игирма. |
| Всего,тыс. руб. | Областнойбюджет,тыс. руб. | Местный бюджет,тыс. руб. |
| 24066,096 | 20820,156 | 3245,94 |
| 2019 год |  |
| Всего,тыс. руб. | Областнойбюджет,тыс. руб. | Местный бюджет,тыс. руб. | Строительство тепловой сети Ду-250 от проектной точки УП-9 со стороны щеповой котельной на 5 котлов (кад. № 38:12:020105:15) расположенной по адресу: п. Новая Игирма, р-н промплощадки ОАО «Игирминский ОЛПХ» до угольной котельной (кад. № 38-38-06/001/2009-304), расположенной по адресу: п. Новая Игирма, квартал 3, д. 39. |
| 32683,04 | 29414,7 | 3268,34 |
| 2020 год |  |
| Всего,тыс. руб. | Областнойбюджет,тыс. руб. | Местный бюджет,тыс. руб. | Строительство тепловой сети Ду-250 от проектной точки УП-9 со стороны щеповой котельной на 5 котлов (кад. № 38:12:020105:15) расположенной по адресу: п. Новая Игирма, р-н промплощадки ОАО «Игирминский ОЛПХ» до угольной котельной (кад. № 38-38-06/001/2009-304), расположенной по адресу: п. Новая Игирма, квартал 3, д. 39. |
| 19 765,39 | 18 579,46 | 1 185,92 |
| 2021 год |  |
| Всего,тыс. руб. | Областнойбюджет,тыс. руб. | Местныйбюджет,тыс. руб. | - Приобретение энергетического оборудования, а именно 3 разборных пластинчатых теплообменников мощностью 5000 КВт /час, для установки на котельной по адресу: р.п. Новая Игирма,3квартал,39 |
| 1 589,25 | 1478,00 | 111,247 |
|  |  |  |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 На конец 2021 года в Новоигирминском муниципальном образовании (далее–Новоигирминское МО) эксплуатировались 2 источника теплоснабжения, которые работают на твердом топливе.

Ежегодное финансирование мероприятий по модернизации коммунальной

инфраструктуры, в том числе в сфере теплоснабжения, не охватывает весь объем

необходимого капитального ремонта.

Исходя из существующего состояния коммунальной инфраструктуры Новоигирминского МО необходимо проведение мероприятий, предусматривающих техническую модернизацию систем тепло- и водоснабжения, обеспечение ЖКХ современными котлами, системами

подготовки и очистки воды, оборудованием, трубопроводами с внедрением современных энергосберегающих технологий, внедрение новых технологий мониторинга за расходом энергоресурсов.

Усугубляют ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую и

электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей, повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, организаций социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры

связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

 Органы местного самоуправления Новоигирминского муниципального образования в силу ограниченных возможностей местного бюджета не в состоянии самостоятельно обеспечить проведение модернизации коммунальной инфраструктуры, функционирующей на территории Новоигирминского городского поселения.

 Реализация программы позволит:

1) привлечь средства бюджета Иркутской области и местного бюджета для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

2)использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

3)стимулировать проведение институциональных преобразований, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлечения органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

**3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы

определяются Указом Президента Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг, а также долгосрочными стратегическими целями социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года, такими как:

1. привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, его

модернизация;

2) снижение потребления всех видов ресурсов за счет применения передовых ресурсо- и энергосберегающих технологий;

3) повышение уровня благоустроенности жилья и благоустройства населенных пунктов, качества жилищно-коммунальных услуг.

Исходя из этого, определена цель муниципальной программы – повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

1) реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов тепло-, водоснабжения;

2)реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов

водоотведения;

3) капитальный, текущий ремонт и строительство объектов жилищно-

коммунального комплекса.

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2022-2024 годах, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

**4.АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их

минимизации при реализации муниципальной программы приведен в таблице 6

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рисков | Вероятность | Сила влияния | Меры управления рисками |
| 1. | Снижение объемов финансирования из местного бюджета. | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования. |
| 2. | Изменение областного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства. |
| 3. | Снижение актуальности мероприятий программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий программы, перераспределение средств между мероприятиями программы. |
| 4. | Форс-мажорные обстоятельства- стихийные бедствия (лесные пожары, наводнения, засухи, землетрясения | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий региональных органов государственной власти Иркутской области, местного самоуправления по преодолению препятствий. |

**5 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий Программы.

2. Ответственный исполнитель:

1) организует реализацию Программы, координирует деятельность соисполнителей и участников Программы, несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

2) принимает решение о внесении изменений в Программу, обеспечивает

разработку проектов изменений в Программу, их согласование, экспертизу и утверждение;

3) осуществляет мониторинг реализации Программы;

4) проводит оценку эффективности реализации Программы;

5) запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию о ходе

реализации Программы;

3. Участники Программы:

1) осуществляют реализацию основных мероприятий.

**6.** **ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Ожидается, что в результате реализации Программы за период с 2022 по 2024 годы будут достигнуты следующие показатели:

1. увеличение реконструируемых, модернизированных и технически

перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения на 1 ед., ежегодно;

1. увеличение реконструируемых, модернизированных и технически

перевооружённых объектов водоотведения на 1 ед. ежегодно;

1. снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 1%

 Приложение № 1 к Программе

1. **Ресурсное обеспечение программы**

 Расходы программы формируются за счет средств бюджета Новоигирминского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Объем финансирования по годам в тыс. рублей |
| 2022 год(тыс. руб.) | 2023 год(тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | Местный бюджет,(тыс. руб.) | Областной бюджет, (тыс. руб.). |
| 1. | Приобретение энергетического оборудования для очистных и водозаборных сооружений. | 800,00 |  | 200,00 | 1000,0 |  |
| 2. | Ремонт сетей теплоснабжения ул. Пионерская (190 м). | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1200 ,00 |  |
| 3. | Капитальный ремонт очистных сооружений мкр. Химки: замена щебня в биофильтрах. | 500,00 | 900,00 | 500,00 | 1900,00 |  |
| 4. | Капитальный ремонт зданий очистных сооружений 3 квартала. | 400,00 | 400,00 |  | 800,00 |  |
| 5. | Аттестация специалистов (не менее трех) администрации Новоигирминского городского поселения по правилам технической эксплуатации тепловых установок в Братском территориальном отделе энергетического надзора Енисейского управления Ростехнадзора | 105,00 |  |  | 105,00 |  |
| 6. | Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Новоигирминского муниципального образования |  |  | Постановление о внесении изменений- ежегодно. |
|  | **Итого по годам** | **2205,00** | **1700,00** | **1100,00** | **5205,00** |  |
|  | **Общая сумма** | **5005,00** | **5005,00** |

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012. Стоимость источников и тепловых сетей взята из анализа удельной стоимости ввода аналогичных котельных и строительства тепловых сетей. (Схема теплоснабжения Новоигирминского городского поселения на период с 2016 по 2028 г.г.)

Объем финансирования мероприятий программы подлежит ежегодному уточнению.

Начальник отдела

муниципального хозяйства

Администрации Новоигирминского

городского поселения Ю.Г. Обляхова