19.10.2016г. № 645

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИСКИЙ РАЙОН

НОВОИГИРМИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОИГИРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2018 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОИГИРМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОТ 19.03.2014 ГОДА №  88.

В соответствии с  пунктом 5 части 1  статьи 4 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности  в Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения», Постановлением администрации Новоигирминского городского поселения от 12 сентября 2013 г.  № 222 «Об утверждения Положения о порядке разработке, формировании и реализации муниципальных программ Муниципального Образования «Новоигирминское городское поселение», руководствуясь Уставом Новоигирминского муниципального образования, Администрация Новоигирминского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного

хозяйства Новоигирминского муниципального образования на 2014-2018 годы», утвержденную Постановлением администрации Новоигирминского городского поселения от 19 марта 2014 № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» Новоигирминского муниципального образования на 2014-2018 годы»:

  - Добавить к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства

Новоигирминского муниципального образования на 2014-2018 годы» Приложение № 3 с новыми мероприятиями с 2016 по 2018 годы (Приложение  к настоящему постановлению).

  - Внести следующие изменения в «Ресурсное обеспечение программы»

Паспорта муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Новоигирминского муниципального образования на 2014-2018 годы»:

Общий объем финансирования составляет:

46 141,905 тыс. руб., в том числе:

2014 год-  2 172,100 тыс. рублей;

2015 год-  2 433,907 тыс. рублей;

2016 год-  6 267,233 тыс. рублей;

2017 год-  31 954,905 тыс. рублей;

2018 год-  3 313,760 тыс. рублей.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте в сети Интернет Новоигирминского городского поселения http://new-igirma.irkobl.ru и в периодическом издании Новоигирминского муниципального образования «Игирминский   вестник».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Новоигирминского

городского поселения

Н.И. Сотников

Приложение к постановлению

Администрации Новоигирминского

городского поселения

от 19.10.2016г. № 645

План  мероприятий по программе Развитие дорожного хозяйства Новоигирминского муниципального образования

на 2014-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | 2016 г. рублей | 2017 г. рублей | 2018 г. рублей | Итого по годам рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническая инвентаризация, изготовление технической документации и технический план сооружения автомобильных дорог в количестве 56,43 км. | 298139 |
| 1. | Ул. Пионерская, ул. Партизанская. ул. Гагарина- 6250 пог. метров асфальта. | 98139 |  |  | 98139 |
| 2. | Ул. Волгоградская, переулок Речной, ул. С. Бархатова, ул. Кильдерова, - 5000 пог. метров асфальта и переулок Речной, ул. Пионерская, ул. Партизанская, ул. Гагарина- 1250 пог. метров- грунтовка. |  | 100000 |  | 100000 |
| 3. | Мкр. Химки, Восточная магистраль- 5400 пог. метров асфальта. |  |  | 100000 | 100000 |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в количестве 24,66 км | 39877053,88 |
| 1. | Проезд Центральный от Церкви д. № 39 - мкр. Химки коттедж № 5 - ул. Гагарина до маг. Эдельвейс- 3153 м2 асфальт, 34,1 м2 ямочный. | 3000000 |  |  | 3000000 |
| 2. | Ул. С. Бархатова от перекрестка – маг. Бирюса – до ул. Транспортная – 2730 м2 асфальта, 9,49 м2 ямочный. | 2551000 |  |  | 2551000 |
|  | Ул. Гагарина от АЗС – кафе 0,5 – ул. Гагарина до д. № 7 |  | 4000000 |  | 4000000 |
| 3. | Переулок Иркутский от ПЧ 126-ул. Гагарина – до перекрестка ул. С. Бархатова – 2878 м2 асфальта; 2,2 м2 ямочный. |  | 2703826 |  | 2703826 |
| 4. | Ул. Гагарина от моста- Вокзал-1 квартал- ул. Кильдерова до маг. Светлана- 15247,6 м2 асфальта. |  | 14338090 |  | 14338090 |
| 5. | Ул. Волгоградская от дома № 62 – перекресток с ул. Партизанская- переулок Речной до дома № 32 – 9544,4 м2 асфальта. |  | 8958084 |  | 8958084 |
| 6. | График возврата бюджетного , а также платы за пользование бюджетным кредитом | 618094,70 | 1854904,59 | 1853054,59 | 4326053,88 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с расширением и устройством парковочных мест. | 1360706 |
| 1. | Мкр. Химки дом № 23 подъезд № 6 – 83 м2, мкр. Химки между домами № 16, № 17 – 56 м2 |  |  | 129965 | 129965 |
| 2. | Мкр. Химки между до № 13 первый подъезд и зданием Сбербанка России – 476 и2. |  |  | 445060 | 445060 |
| 3. | I квартал дом № 3 – 229,2 м2; дом № 4 – 229,2 м2; дом № 5 – 191,4 м2; дом № 6 – 190,5 м2 |  |  | 785681 | 785681 |
|  | ИТОГО: | 6267233,70 | 31954904,59 | 3313760,59 | 41535898,88 |
|  | Областной бюджет субсидии8845 |  | 28500000 |  | 28500000 |
|  | Областной бюджет кредит | 5551000 |  |  | 5551000 |
|  | Местный бюджет | 98139 | 100000 | 1460706 | 1658845 |
|  | Местный бюджет софинансирование |  | 1500000 |  | 1500000 |
|  | Местный бюджет за кредит | 618094,70 | 1854904,59 | 1853054,59 | 4326053,88 |